**커튼콜 추가 기획안 – 탭별 정렬**

※언급 외 기능 및 UI 기존대로 진행(~12/08)

[홈]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 추가/수정(~12/08) | UT 이후 추가/수정(~12/08) | 추후 추가/수정(12/08~) |
| * 가성비 좋은 공연: 가격에 대한 진입장벽 해소 방안 필요(기존: 할인 꿀팁) * 작품명 검색 워딩 변경: UX 라이팅 필요 | * 연뮤 가이드 검색 * MY 모집, 참여 스와이프로 변경: 너무 많이 공간 차지 * 연뮤 가이드 위치 변경->하단 * 작품 정보(포스터, 작품명, 순위 등) -> 상단 배너(추후 상단 배너 광고 예정) | * 키워드 탐색(대학로 연극 추천, 아이와 함께, 연인과 함께) * 지역별 공연 탐색(내 주변 검색, 서울 종로/혜화) * 작품명 검색 * 알림 * 작품 api -> 플레이 db 사용 방법 찾기 |

[작품 탐색]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 추가/수정(~12/08) | UT 이후 추가/수정(~12/08) | 추후 추가/수정(12/08~) |
| * 아이디 당 리뷰 1개 제한 -> 팝업: 무한 생성 케이스 고려 * 분실물 - 물건 분류 - ‘전체’ 추가: 다시 전체로 빠져나오는 플로우 X | * 한 줄 리뷰->글자수 확장 * 공유하기(링크, 카톡, 인스타 등) * 분실물 위치 변경 * 더보기/닫기/맨 위로 올라가는 버튼 추가: 다시 올라가서 다른 탭 확인 어려움 * 정렬 필터 추가(최신순, 리뷰순) * 지도 ux 개선: 현재 너무 작음 | * 비슷한 공연 로직 변경 * 작품별 파티원 연결 |

[파티원]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 추가/수정(~12/08) | UT 이후 추가/수정(~12/08) | 추후 추가/수정(12/08~) |
| * 파티원 톡방 - 강제 퇴장: 신고하기 외 커뮤니티 이용 제한 방안 추가 필요 | * 모집글 삭제/수정 * 파티원 최대 인원 변경 * 파티원 톡방 - 공지 추가 | * 해시태그 (+ 검색) * 제목, 내용 기반 검색 * 메인, 세부 ui 변경 |

[라이브톡]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 추가/수정(~12/08) | UT 이후 추가/수정(~12/08) | 추후 추가/수정(12/08~) |
| * 프로필 확인 - 사진/이름/신고 | * 공유하기(링크/인스타/카톡 등): UT이후 공유 기능이 꼭 필요하다면 최소 한 가지만 넣을게요(~12/08) * 즐겨찾기 - 라이브톡 상단 * 맨 마지막 내려가기 플로팅 버튼 * 인원수: 개발 가능 여부 파악 후 톡 주세요! |  |

[마이페이지]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 추가/수정(~12/08) | UT 이후 추가/수정(~12/08) | 추후 추가/수정(12/08~) |
| * 프로필 사진 삭제: 기본 프로필 변경 수단 없음 * 하단 카피라이트 정보 추가: 저작권 * 하단 제휴 문의 정보 추가: 추후 수익화 방안 |  |  |